Journal de bord — projet annuel

Nom   : Guirao Esteban

Nom du projet :PA upcycleconnect

| Dates ou périodes | #### Tâches réalisées personnellement | #### Problème ou difficulté rencontrée Bug précis, incompréhension, choix technique difficile, problème de coordination… | #### Solution apportée Expliquez comment et pourquoi vous avez résolu le problème (raisonnement attendu, pas seulement “j’ai cherché sur Internet”). | #### Ce que j’ai appris Technique (PHP, JS, SQL, Linux, Apache…), méthodologie, travail en groupe, bonnes pratiques… | Apport dans le projet commun Expliquez en quoi ce que vous avez fait a fait progresser le projet annuel | #### Prochaine étape prévue Quoi faire ensuite. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06/03 | Creation du Trello | Galere de creer a l’avance toutes les taches du projets | Creation de tache en se basant sur des recherches internet sur comment realiser un gros projet comme celui ci | Creer un trello | Aide a l’organisation global du projet | Modifier les tache en fonction de comment on avance dans le projet |
| 05/02 | Creation du github | Pas de probleme | / | / | Backbone du projet | push |
| 14/03 | Schema Infra | Pas de probleme | / | Utiliser draw.io | Utile pour le DAT | Faire le MCD |
| 14/03 | MCD | J’ai mis beaucoup de temps a comprendre ce que c’etait et comment en realiser un car c’est ma premiere fois. | Regarder plein de tuto | Faire un mcd | mcd | Les devis |
| 15/03 | Les 3 devis | Alors a la base je pensais qu’il ne fallait faire que un devis comme mentionner dans le syllabus cependant j’ai vu bien apres qu’il fallait en faire 3 donc j’ai du tout recommecer | / | Realiser des devis | / | Le DAT |
| 15/03 | Le DAT | / | / | Rien car j’en fait deja dans mon entreprise | Une structure sur laquelle se reposer lors du developemment futur du projet |  |

Règles :

- Une ligne minimum par séance

- Les erreurs et les essais sont aussi importants que les réussites
- Pas de phrases parfaites, on évalue la compréhension et le processus, pas l’orthographe

Pourquoi ce journal existe :

- Montrer votre progression et votre apprentissage

- Avoir une trace pour la soutenance (attention, un journal non tenu entraînera l'invalidation du projet annuel)